TalentSync: Sistema para Empresa de Empleabilidad

Documento profesional de planificación del proyecto frontend

Equipo de desarrollo JobConnect:
• Erian Badilla Fallas
• Eiker Abarca Murillo
• Wayner Villalobos Arauz
• Palolo [nombre completo pendiente de confirmar]

Tecnología principal: Vite, JavaScript Vanilla, HTML y CSS 
Versión: 1.0 - Planificación inicial (Borrador para aprobación interna) Fecha de generación: 24 de agosto de 2026 
Repositorio: [PENDIENTE DE DEFINIR POR EL EQUIPO]

Tabla 1: Control de versiones y estado del documento

| Versión | Fecha | Responsable | Cambios realizados | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 24 de agosto de 2026 | Equipo de desarrollo JobConnect | Planificación inicial del sistema, arquitectura, requisitos, pruebas y estrategia de trabajo. | Borrador para aprobación interna |

Estado de aprobación: El contenido está listo para revisión del equipo. La asignación individual de

responsables y el enlace del repositorio deben completarse antes de iniciar el desarrollo.

| JOBCONNECT: SISTEMA DE EMPLEABILIDAD - PLANIFICACIÓN | VERSIÓN 1.0 |
| --- | --- |

3. Introducción

JobConnect es una propuesta de aplicación web para centralizar la administración de candidatos, vacantes, empresas clientes, postulaciones, entrevistas y tareas de reclutamiento. Su propósito es proporcionar al personal reclutador una vista operativa única, con navegación consistente, control de acceso y funciones de consulta, creación, actualización y eliminación de registros. El documento base establece que la solución debe ser únicamente frontend y consumir DummyJSON mediante Fetch API (JobConnect, s. f.).

La adopción de una API pública permite validar la integración HTTP y los flujos de interfaz sin construir un servidor propio. Fetch API ofrece una interfaz de JavaScript basada en promesas para ejecutar solicitudes HTTP y procesar sus respuestas; esta característica, combinada con async/await, permite expresar la secuencia de comunicación de forma legible y controlada (Mozilla Developer Network [MDN], s. f.-e).

La investigación apoyada por NotebookLM se integra como mecanismo de consulta y trazabilidad: las fuentes técnicas y del dominio se utilizan para justificar las decisiones, resolver dudas y mantener una bitácora. Este informe no sustituye la validación del equipo; organiza el alcance y separa los requisitos obligatorios, las decisiones propuestas, las recomendaciones y las limitaciones.

Tipología de decisiones del documento:

• Requisito obligatorio: Condición expresamente indicada en el enunciado y que debe implementarse.

• Decisión técnica propuesta: Alternativa planteada en esta planificación y sujeta a aprobación del equipo.

• Recomendación: Buena práctica que mejora calidad, seguridad o colaboración.

• Limitación conocida: Restricción técnica o de alcance que debe comunicarse y probarse.

4. Resumen del dominio de empleabilidad

4.1 Empleabilidad y servicios de empleo: La empleabilidad comprende el desarrollo y aprovechamiento de capacidades que facilitan el acceso, permanencia y movilidad de las personas en el trabajo. En Costa Rica, el Programa Nacional de Empleo vincula la formación, la intermediación laboral y la inserción de personas demandantes de empleo, al mismo tiempo que busca aportar talento a la productividad empresarial (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [MTSS], s. f.). En términos operativos, un servicio de empleo actúa como intermediario entre quienes buscan trabajo y las organizaciones que necesitan cubrir puestos; la Organización Internacional del Trabajo destaca que esa intermediación se fortalece cuando existe información organizada sobre competencias, demanda y oferta laboral (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2016).

4.2 Reclutamiento y selección: El reclutamiento reúne las actividades mediante las cuales una organización define una necesidad de talento, describe el puesto, comunica la vacante, recibe postulaciones y conforma un grupo de personas candidatas. La selección evalúa a quienes postulan para decidir quién se ajusta mejor al puesto. Una guía empresarial de referencia organiza el flujo general en definición del rol, publicación de la vacante, administración de solicitudes, entrevistas y oferta; esta secuencia se usa aquí únicamente como referencia del proceso, no como fuente jurídica aplicable a Costa Rica (Business.gov.uk, s. f.).

La selección suele incluir preselección y evaluación. Para que las decisiones sean comparables y trazables, conviene aplicar criterios claros y entrevistas estructuradas. El Chartered Institute of Personnel and Development señala que la entrevista permite valorar experiencia y capacidad para el puesto, mientras que la

| Documento de Planificación del Proyecto Frontend | Página 2 |
| --- | --- |

| JOBCONNECT: SISTEMA DE EMPLEABILIDAD - PLANIFICACIÓN | VERSIÓN 1.0 |
| --- | --- |

estandarización de preguntas y criterios ayuda a disminuir sesgos (CIPD, 2024).

| Documento de Planificación del Proyecto Frontend | Página 3 |
| --- | --- |

| JOBCONNECT: SISTEMA DE EMPLEABILIDAD - PLANIFICACIÓN | VERSIÓN 1.0 |
| --- | --- |

4.3 Entidades administradas 
La plataforma digital de JobConnect conecta las siguientes entidades operativas para reducir la dispersión de información y aumentar la trazabilidad (OIT, 2025):
• Reclutador: Persona autenticada que consulta y actualiza la información de los procesos.

• Candidato: Persona cuyo perfil, datos de contacto y antecedentes relevantes se registran para procesos de selección.

• Vacante: Necesidad de contratación definida por una empresa, asociada con funciones, requisitos y condiciones.

• Empresa cliente: Organización que solicita apoyo para cubrir una o más vacantes.

• Postulación: Vínculo operativo entre una persona candidata y una vacante, acompañado de información para su evaluación.

• Entrevista o nota: Evidencia del contacto, la evaluación o el seguimiento de una postulación.

• Tarea: Acción pendiente asignada a un reclutador para mantener el avance y la trazabilidad del proceso.

5. Problema identificado 
La gestión manual o fragmentada del reclutamiento puede distribuir datos entre hojas de cálculo, correos, mensajes y documentos sin una fuente operativa común. Esta situación dificulta localizar información actualizada, aumenta la duplicación de registros y reduce la capacidad de conocer el estado real de una postulación.

Consecuencias identificadas:
• Información dispersa de candidatos, vacantes y empresas clientes.

• Duplicación de datos y versiones contradictorias de un mismo registro.

• Seguimiento insuficiente de entrevistas, acuerdos y tareas pendientes.

• Dificultad para identificar responsables y estados de avance.

• Poca trazabilidad de creaciones, modificaciones y eliminaciones.

• Riesgo de omitir postulaciones o contactos por falta de recordatorios.

• Experiencia inconsistente para reclutadores cuando cada módulo utiliza criterios distintos.

6. Descripción del sistema 
JobConnect será una aplicación web frontend desarrollada con Vite, JavaScript Vanilla, HTML y CSS. Un reclutador iniciará sesión, recibirá un token y accederá a un panel con seis módulos. Las vistas consumirán DummyJSON mediante fetch y ejecutarán los métodos permitidos por el documento base. La interfaz mostraráestados de carga, confirmaciones y mensajes de error, y se adaptará a distintos tamaños de pantalla.

| Documento de Planificación del Proyecto Frontend | Página 4 |
| --- | --- |

| JOBCONNECT: SISTEMA DE EMPLEABILIDAD - PLANIFICACIÓN | VERSIÓN 1.0 |
| --- | --- |

La solución separará la autenticación, los servicios de API, la lógica de los módulos y las utilidades compartidas. Git y GitHub Flow respaldarán el trabajo colaborativo: cada cambio se desarrollará en una rama, se documentará mediante commits y se revisará en un pull request antes de integrarse a main (GitHub, s. f.-a).

| Documento de Planificación del Proyecto Frontend | Página 5 |
| --- | --- |

| JOBCONNECT: SISTEMA DE EMPLEABILIDAD - PLANIFICACIÓN | VERSIÓN 1.0 |
| --- | --- |

7. Objetivo general 
Desarrollar una plataforma web frontend para gestionar candidatos, vacantes, empresas clientes, postulaciones, entrevistas y tareas de reclutamiento mediante DummyJSON y Fetch API, incorporando autenticación con token, manejo asíncrono y colaboración controlada con Git.

8. Objetivos específicos 
1. Implementar un inicio de sesión contra el endpoint /auth/login y almacenar el accessToken requerido por el proyecto.

2. Restringir las vistas administrativas cuando no exista una sesión válida y permitir el cierre de sesión seguro. 3. Consultar los registros de los seis módulos mediante solicitudes GET y presentar resultados comprensibles. 4. Crear registros mediante POST y actualizar información con PUT o PATCH según el método autorizado para cada módulo.

5. Eliminar registros mediante DELETE con confirmación previa y retroalimentación posterior.

6. Controlar errores de red, HTTP, autenticación, validación y procesamiento de respuestas sin interrumpir la aplicación.

7. Construir una interfaz responsiva y una organización modular del código que facilite mantenimiento y pruebas.

8. Coordinar el trabajo del equipo mediante ramas, commits descriptivos, revisiones y documentación en Git.

9. Alcance incluido
• Inicio y cierre de sesión con credenciales de prueba suministradas por DummyJSON.

• Protección de páginas o vistas administrativas mediante comprobación del token.• Dashboard y navegación hacia seis módulos de negocio.

• Operaciones GET, POST, PUT, PATCH y DELETE únicamente donde correspondan.• Formularios, validación básica, confirmación de eliminación y mensajes de éxito o error.• Indicadores de carga y diseño responsivo.

• Arquitectura modular con servicios independientes para la API.

• Repositorio Git, estrategia de ramas, README y bitácora de consultas a NotebookLM.

10. Alcance excluido
• Backend propio, json-server o base de datos real.

• Persistencia permanente de creaciones, actualizaciones o eliminaciones en DummyJSON.

| Documento de Planificación del Proyecto Frontend | Página 6 |
| --- | --- |

| JOBCONNECT: SISTEMA DE EMPLEABILIDAD - PLANIFICACIÓN | VERSIÓN 1.0 |
| --- | --- |

• Registro real de usuarios y recuperación de contraseñas.

• Envío de correos, notificaciones reales o carga permanente de archivos.

• Contrataciones, ofertas laborales o verificaciones legales reales.

• Despliegue productivo con controles de seguridad empresarial.

• Analítica avanzada, inteligencia artificial de selección o integración con bolsas de empleo reales.

| Documento de Planificación del Proyecto Frontend | Página 7 |
| --- | --- |

| JOBCONNECT: SISTEMA DE EMPLEABILIDAD - PLANIFICACIÓN | VERSIÓN 1.0 |
| --- | --- |

11. Actores del sistema

Tabla 2: Actores y responsabilidades

| Actor | Tipo | Responsabilidad o interacción | Acceso |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclutador autenticado | Usuario principal | Inicia sesión y administra los seis módulos. | Interfaz protegida |
| Empresa cliente | Entidad administrada | Representa la organización que solicita talento. | Sin inicio de sesión |
| Candidato | Entidad administrada | Representa a la persona considerada para vacantes. | Sin inicio de sesión |
| DummyJSON | Servicio externo | Proporciona autenticación y recursos REST simulados. | Mediante Fetch API |
| Equipo de desarrollo | Actor técnico | Diseña, implementa, prueba y documenta la solución. | Repositorio y entorno local |

Nota. En esta primera versión, el único usuario que inicia sesión es el reclutador. Las empresas y los candidatos son entidades administradas.

12. Tabla de módulos y endpoints

La URL base para todas las operaciones es https://dummyjson.com. La disponibilidad de métodos se mantiene exactamente como la define el documento base, aunque la documentación general de DummyJSON muestre otros métodos posibles (JobConnect, s. f.).

Tabla 3: Módulos, recursos y métodos HTTP autorizados

| Módulo | Recurso | GE T | PO ST | PU T | PAT CH | DELE TE | Propósito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Candidatos | /users | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Administrar perfiles de candidatos (CRUD completo) |
| Vacantes | /products | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Administrar oportunidades laborales (CRUD completo) |
| Empresas | /carts | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Administrar empresas clientes (Sin PATCH) |
| Postulaciones | /posts | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Relacionar candidatos y vacantes (Sin PUT) |
| Entrevistas | /comments | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Registrar evaluación y seguimiento (Sin PUT) |
| Tareas | /todos | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Controlar actividades pendientes (Sin PUT) |

Nota. Requisito obligatorio tomado del enunciado. DummyJSON simula las mutaciones y no conserva permanentemente los cambios.

| Documento de Planificación del Proyecto Frontend | Página 8 |
| --- | --- |

| JOBCONNECT: SISTEMA DE EMPLEABILIDAD - PLANIFICACIÓN | VERSIÓN 1.0 |
| --- | --- |

13. Mapeo de datos

Decisión técnica propuesta: Los siguientes nombres adaptan recursos genéricos de DummyJSON al

dominio de empleabilidad sin modificar la estructura real de sus respuestas. El equipo debe validar estas

etiquetas antes de implementar los formularios.

Tabla 4: Candidatos (recurso /users)

| Campo DummyJSON | Nombre en JobConnect | Uso | Lista | Editabl e | Obligatorio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | ID del candidato | Identificador de recurso | Sí | No | No (Solo lectura) |
| firstName | Nombre | Nombre de la persona | Sí | Sí | Sí |
| lastName | Apellidos | Apellidos de la persona | Sí | Sí | Sí |
| email | Correo | Contacto electrónico | Sí | Sí | Sí (Validar) |
| phone | Teléfono | Contacto telefónico | Sí | Sí | Sí |
| age | Edad | Dato demográfico | Sí | Sí | No |
| address.city | Ciudad | Ubicación de referencia | Sí | Sí | No (Anidado) |
| company.title | Perfil profesional | Cargo de referencia | Sí | Sí | No (Semántico) |
| university | Formación | Institución educativa | No | Sí | No (Detalle) |

Tabla 5: Vacantes (recurso /products)

| Campo DummyJSON | Nombre en JobConnect | Uso | Lista | Editabl e | Obligatorio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | ID de vacante | Identificador de recurso | Sí | No | No (Solo lectura) |
| title | Nombre de la vacante | Título visible | Sí | Sí | Sí |
| description | Descripción | Funciones y contexto | Sí | Sí | Sí (Extracto) |
| category | Área profesional | Clasificación | Sí | Sí | Sí (Semántico) |
| price | Salario de referencia | Valor monetario simulado | Sí | Sí | No |
| stock | Cupos disponibles | Plazas simuladas | Sí | Sí | No (Semántico) |
| availabilityStatus | Estado | Disponibilidad | Sí | Sí | No |
| tags | Competencias | Palabras de clasificación | No | Sí | No |

| Documento de Planificación del Proyecto Frontend | Página 9 |
| --- | --- |

| JOBCONNECT: SISTEMA DE EMPLEABILIDAD - PLANIFICACIÓN | VERSIÓN 1.0 |
| --- | --- |

Tabla 6: Empresas clientes (recurso /carts)

| Campo DummyJSON | Nombre en JobConnect | Uso | Lista | Editabl e | Obligatorio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | ID de empresa | Identificador de recurso | Sí | No | No (Semántico) |
| userId | ID de contacto | Referencia a usuario | Sí | Sí | Sí |
| products | Vacantes asociadas | Arreglo de id/quantity | Sí | Sí | Sí |
| totalProducts | Tipos de vacante | Cantidad de recursos | Sí | No | No (API) |
| totalQuantity | Plazas requeridas | Suma de cantidades | Sí | No | No (API) |
| total | Presupuesto bruto | Valor total simulado | Sí | No | No |
| discountedTotal | Presupuesto ajustado | Valor con descuento | No | No | No |

Tabla 7: Postulaciones (recurso /posts)

| Campo DummyJSON | Nombre en JobConnect | Uso | Lista | Editabl e | Obligatorio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | ID de postulación | Identificador de recurso | Sí | No | No (Solo lectura) |
| title | Vacante postulada | Título de postulación | Sí | Sí | Sí (Semántico) |
| body | Resumen de candidatura | Texto descriptivo | Sí | Sí | Sí |
| tags | Estado y etiquetas | Clasificación | Sí | Sí | No (No nativo) |
| userId | ID del candidato | Vínculo con /users | Sí | Sí | Sí (Debe existir) |
| reactions.likes | Valoraciones | Indicador cuantitativo | No | No | No (Calculado) |
| views | Revisiones | Conteo de consultas | No | No | No |

Tabla 8: Entrevistas o notas (recurso /comments)

| Campo DummyJSON | Nombre en JobConnect | Uso | Lista | Editabl e | Obligatorio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | ID de nota | Identificador de recurso | Sí | No | No (Solo lectura) |
| body | Nota de entrevista | Contenido del seguimiento | Sí | Sí | Sí |
| postId | ID de postulación | Vínculo con /posts | Sí | Sí | Sí |
| user.id | ID del reclutador | Referencia del autor | No | No | Sí (Usa userId) |
| user.fullName | Reclutador | Nombre del autor | Sí | No | No (API) |
| likes | Marcadores | Indicador simulado | No | No | No |

| Documento de Planificación del Proyecto Frontend | Página 10 |
| --- | --- |

| JOBCONNECT: SISTEMA DE EMPLEABILIDAD - PLANIFICACIÓN | VERSIÓN 1.0 |
| --- | --- |

Tabla 9: Tareas del reclutador (recurso /todos)

| Campo DummyJSON | Nombre en JobConnect | Uso | Lista | Editabl e | Obligatorio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | ID de tarea | Identificador de recurso | Sí | No | No (Solo lectura) |
| todo | Descripción de tarea | Acción pendiente | Sí | Sí | Sí |
| completed | Estado | Booleano pendiente/completada | Sí | Sí | Sí |
| userId | ID del reclutador | Referencia al reclutador | Sí | Sí | Sí |

| Documento de Planificación del Proyecto Frontend | Página 11 |
| --- | --- |

| JOBCONNECT: SISTEMA DE EMPLEABILIDAD - PLANIFICACIÓN | VERSIÓN 1.0 |
| --- | --- |

14. Requerimientos funcionales

Tabla 10: Matriz de requerimientos funcionales

| Código | Descripción | Módulo | Prioridad | Forma de verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Permitir iniciar sesión con usuario y contraseña contra /auth/login. | Autenticación | Alta | Login con datos válidos e inválidos. |
| RF-02 | Almacenar el token y usarlo en peticiones mediante Authorization. | Autenticación/servicios | Alta | Inspección de localStorage y headers. |
| RF-03 | Restringir el acceso si no existe un token válido. | Rutas protegidas | Alta | Intento de acceso sin token redirecciona. |
| RF-04 | Cerrar sesión eliminando el token almacenado. | Autenticación | Alta | Logout y redirección al login. |
| RF-05 | Listar mediante GET los registros de los seis módulos. | Seis módulos | Alta | Listado visible por módulo en interfaz. |
| RF-06 | Crear mediante POST nuevos registros en cada módulo. | Seis módulos | Alta | Formulario y respuesta simulada de DummyJSON. |
| RF-07 | Editar con PUT y/o PATCH según corresponda al módulo. | Módulos autorizados | Alta | Verificación de método y payload enviado. |
| RF-08 | Eliminar mediante DELETE registros de cada módulo. | Seis módulos | Alta | Confirmación y respuesta isDeleted. |
| RF-09 | Mostrar retroalimentación ante operaciones exitosas o fallidas. | Interfaz global | Alta | Mensajes de éxito y error visibles. |
| RF-10 | Navegar entre los seis módulos desde una interfaz principal. | Dashboard | Alta | Prueba de navegación interactiva. |

Nota. Los significados de RF-01 a RF-10 se mantienen conforme al enunciado. La prioridad es una propuesta

del equipo.

| Documento de Planificación del Proyecto Frontend | Página 12 |
| --- | --- |

| JOBCONNECT: SISTEMA DE EMPLEABILIDAD - PLANIFICACIÓN | VERSIÓN 1.0 |
| --- | --- |

15. Requerimientos no funcionales

Tabla 11: Matriz de requerimientos no funcionales

| Código | Descripción | Categoría | Forma de verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Solución únicamente frontend con HTML, CSS y JavaScript. | Arquitectura | No existe backend propio ni base de datos real. |
| RNF-02 | Código organizado en carpetas con estructura clara. | Organización | Revisión del árbol del proyecto en el entorno de desarrollo. |
| RNF-03 | Consumo de datos con fetch y async/await. | Tecnología | Revisión de servicios JavaScript en la carpeta services. |
| RNF-04 | Interfaz intuitiva, responsiva y usable. | Usabilidad | Pruebas en resoluciones de escritorio, tableta y móvil. |
| RNF-05 | Errores controlados con try/catch sin romper la aplicación. | Confiabilidad | Simulación de desconexión y errores HTTP de la API. |
| RNF-06 | Gestión con Git, repositorio remoto, ramas y commits frecuentes de todo el equipo. | Colaboración | Historial, ramas de Git y pull requests en GitHub. |
| RNF-07 | Código legible, nombres significativos e indentación consistente. | Mantenibilidad | Revisión de código y formato consistente. |
| RNF-08 | Credenciales y tokens sin exposición insegura en el código. | Seguridad | Búsqueda en repositorio y revisión de interfaz de usuario. |
| RNF-09 | Inclusión de README.md con instrucciones de uso e instalación. | Documentación | README visible, probado y con comandos correspondientes. |

Nota. Requerimientos obligatorios RNF-01 a RNF-09 derivados del documento base del proyecto (JobConnect,

s. f.).

| Documento de Planificación del Proyecto Frontend | Página 13 |
| --- | --- |

| JOBCONNECT: SISTEMA DE EMPLEABILIDAD - PLANIFICACIÓN | VERSIÓN 1.0 |
| --- | --- |

16. Flujo de autenticación 
DummyJSON documenta un inicio de sesión mediante POST a /auth/login que devuelve accessToken y refreshToken. También muestra el uso de Authorization: Bearer para solicitar el usuario autenticado (DummyJSON, s. f.-a). Para JobConnect se aplicará el flujo obligatorio siguiente:
•	El usuario abre la pantalla de inicio de sesión.

•	Introduce usuario y contraseña.

•	El frontend verifica que ambos campos tengan contenido.

•	El servicio de autenticación ejecuta POST a https://dummyjson.com/auth/login.

•	El cuerpo se envía como JSON con Content-Type: application/json.

•	El servicio comprueba response.ok antes de procesar el resultado.

•	La respuesta se procesa mediante await response.json().

•	El accessToken se almacena en localStorage con una clave única definida por el equipo.

•	La interfaz redirige al dashboard.

•	Cada vista protegida comprueba la existencia del token antes de mostrar el contenido.

•	Las solicitudes que lo requieran agregan Authorization: Bearer TOKEN.

•	Al cerrar sesión se elimina el token de localStorage.

•	El usuario vuelve al login y no puede reingresar a vistas protegidas sin autenticarse.

•	Cualquier fallo genera un mensaje comprensible y restablece el estado de carga.

16.1 Credenciales públicas de prueba:
• Usuario: emilys
• Contraseña: emilyspass

Aclaración: Son credenciales públicas proporcionadas por DummyJSON. Deben introducirse desde el

formulario y no quedar escritas como valores fijos dentro de la lógica de autenticación.

17. Consideración de seguridad 
El proyecto exige almacenar el token en localStorage. Esta decisión permite conservar el dato entre sesiones de navegación, característica documentada por MDN (s. f.-f). Sin embargo, OWASP advierte que los datos de localStorage son accesibles desde JavaScript y que una vulnerabilidad XSS podría exponer información sensible; para identificadores de sesión, recomienda mecanismos que puedan aprovechar cookies HttpOnly (OWASP Foundation, s. f.).

Medidas de mitigación en JobConnect: 
1. Cumplir el requisito del documento base de usar localStorage únicamente para este prototipo.

| Documento de Planificación del Proyecto Frontend | Página 14 |
| --- | --- |

| JOBCONNECT: SISTEMA DE EMPLEABILIDAD - PLANIFICACIÓN | VERSIÓN 1.0 |
| --- | --- |

2. No guardar la contraseña ni mostrar el token en la interfaz o la consola.

3. Eliminar el token al cerrar sesión.

4. Evitar insertar contenido no confiable mediante innerHTML; preferir textContent y validación de entradas.

5. No publicar tokens reales, archivos .env innecesarios ni capturas que revelen credenciales privadas.

Limitación conocida: La verificación de que exista un token en el navegador no equivale a una autorización

| empresarial completa. Sin backend propio, la protección es demostrativa. |  |
| --- | --- |
| Documento de Planificación del Proyecto Frontend | Página 15 |

| JOBCONNECT: SISTEMA DE EMPLEABILIDAD - PLANIFICACIÓN | VERSIÓN 1.0 |
| --- | --- |

18. Funcionamiento de Fetch API y async/await

fetch() inicia una solicitud HTTP y devuelve una Promesa que se resuelve con un objeto Response. La Promesa representa un resultado que estará disponible posteriormente; no contiene de inmediato los datos finales. Una función declarada con async devuelve una Promesa, y await pausa la ejecución de esa función hasta que la operación esperada se resuelva o produzca un error (MDN, s. f.-a; MDN, s. f.-e).

El cuerpo de una respuesta se procesa de manera asíncrona. response.json() también devuelve una Promesa, por lo que debe esperarse antes de utilizar el objeto resultante. Además, fetch no rechaza automáticamente la Promesa por respuestas HTTP como 404 o 500: normalmente entrega un Response y corresponde al código revisar response.ok o response.status. Response.ok es verdadero para estados exitosos del rango 200-299 (MDN, s. f.-d; MDN, s. f.-e).

18.1 Patrón de servicio recomendado:

•	Activar el estado de carga antes de iniciar la solicitud.

•	Ejecutar fetch dentro de try/catch.

•	Definir método, headers y body cuando correspondan.

•	Comprobar response.ok y lanzar un error con contexto si es falso.

•	Esperar response.json() y devolver los datos a la capa de interfaz.

•	Registrar detalles técnicos solo en consola y mostrar un mensaje no técnico al usuario.

•	Desactivar el estado de carga en finally o en una ruta equivalente garantizada.

19. Diferencia entre PUT y PATCH

PUT crea o reemplaza la representación completa de un recurso y se define como idempotente; PATCH aplica modificaciones parciales y no garantiza idempotencia por naturaleza (MDN, s. f.-b; MDN, s. f.-c; Dusseault & Snell, 2010).

Tabla 12: Comparación de PUT y PATCH en JobConnect

| Criterio | PUT | PATCH |
| --- | --- | --- |
| Propósito | Reemplazar la representación completa. | Modificar campos específicos. |
| Datos enviados | Objeto completo esperado por el servicio. | Solo propiedades que cambian. |
| Efecto | Puede sobrescribir campos omitidos según la API. | Conserva campos no incluidos. |
| Ejemplo en JobConnect | Sustituir todos los datos editables de una vacante. | Cambiar únicamente el estado de una tarea. |
| Riesgo | Perder datos si el payload está incompleto. | Aplicar una modificación sobre un estado desactualizado. |
| Módulos asignados | Candidatos, vacantes y empresas clientes. | Candidatos, vacantes, postulaciones, entrevistas y tareas. |

| Documento de Planificación del Proyecto Frontend | Página 16 |
| --- | --- |

| JOBCONNECT: SISTEMA DE EMPLEABILIDAD - PLANIFICACIÓN | VERSIÓN 1.0 |
| --- | --- |

Nota. La asignación de módulos responde al enunciado, incluso cuando DummyJSON documenta de forma

general PUT o PATCH para un recurso (JobConnect, s. f.).

| Documento de Planificación del Proyecto Frontend | Página 17 |
| --- | --- |

| JOBCONNECT: SISTEMA DE EMPLEABILIDAD - PLANIFICACIÓN | VERSIÓN 1.0 |
| --- | --- |

20. Manejo de errores

Tabla 13: Estrategia de manejo de errores

| Escenario | Detección | Respuesta definida |
| --- | --- | --- |
| Error de red | fetch rechaza la Promesa | Registrar detalle en consola; mostrar que no hay conexión; permitir reintento. |
| Error HTTP | response.ok es falso | Capturar status; lanzar error claro; mostrar mensaje contextual al usuario. |
| Credenciales incorrectas | Respuesta 400/401 | No guardar token; informar en interfaz que los datos no son válidos. |
| Token inexistente | No existe clave en localStorage | Bloquear vista y redirigir inmediatamente al login. |
| Token vencido/inválido | Respuesta 401/403 en API | Eliminar token, informar al usuario y solicitar nuevo inicio de sesión. |
| JSON inválido | response.json() falla | Capturar SyntaxError y comunicar que la respuesta de API es inesperada. |
| Formulario incompleto | Validación en cliente | Marcar visualmente los campos vacíos requeridos antes de enviar la solicitud. |
| Eliminación fallida | DELETE sin respuesta exitosa | Conservar el registro visible en pantalla y permitir reintentar. |
| API no disponible | Timeout, 5xx o alta latencia | Finalizar visualización de carga; mensaje temporal; reintento controlado. |

21. Arquitectura propuesta

La arquitectura separa la presentación, la autenticación y el acceso a datos. Vite se utilizará como herramienta de desarrollo y construcción; su documentación describe index.html como punto de entrada y ofrece una plantilla Vanilla para proyectos JavaScript (Vite, s. f.).

| • | Presentación: Páginas, componentes visuales, formularios, tablas, mensajes y navegación. |  |
| --- | --- | --- |
| • | Módulos: Lógica específica de candidatos, vacantes, empresas, postulaciones, entrevistas y tareas. |  |
| • | Servicios: Funciones asíncronas que conocen endpoints, métodos, headers, body y manejo de |  |
| respuestas. |  |  |
| • | Autenticación: Inicio/cierre de sesión, acceso al token y protección de vistas (Auth Guard). |  |
| • | Utilidades: Funciones compartidas de validación, carga, notificaciones y errores comunes. |  |
| Documento de Planificación del Proyecto Frontend |  | Página 18 |

| JOBCONNECT: SISTEMA DE EMPLEABILIDAD - PLANIFICACIÓN | VERSIÓN 1.0 |
| --- | --- |

22. Estructura de carpetas

Decisión técnica propuesta: La estructura utiliza Vite con JavaScript Vanilla y separa la lógica de API de la

interfaz. El equipo debe conservar los nombres aprobados para evitar importaciones inconsistentes. jobconnect/ III index.html III package.json III README.md III pages/ IIII dashboard.html IIII candidatos.html IIII vacantes.html IIII empresas.html IIII postulaciones.html IIII entrevistas.html IIII tareas.html III src/ IIII assets/ IIII css/ IIIII global.css IIIII auth.css IIIII dashboard.css IIII js/ IIII auth/ IIIII login.js IIIII authGuard.js IIII services/ IIIII apiClient.js IIIII authService.js IIIII candidatosService.js IIIII vacantesService.js IIIII empresasService.js IIIII postulacionesService.js IIIII entrevistasService.js IIIII tareasService.js IIII modules/ IIIII candidatos.js IIIII vacantes.js IIIII empresas.js IIIII postulaciones.js IIIII entrevistas.js IIIII tareas.js IIII utils/ IIII errors.js IIII validators.js IIII notifications.js IIII loading.js III docs/ III planificacion.docx III bitacora-notebooklm.md.

| Documento de Planificación del Proyecto Frontend | Página 19 |
| --- | --- |

| JOBCONNECT: SISTEMA DE EMPLEABILIDAD - PLANIFICACIÓN | VERSIÓN 1.0 |
| --- | --- |

Tabla 14: Responsabilidad de las carpetas principales

| Ruta | Responsabilidad |
| --- | --- |
| pages/ | Vistas HTML protegidas y páginas de cada módulo. |
| src/assets/ | Imágenes, íconos y recursos estáticos. |
| src/css/ | Estilos globales, de la página de inicio de sesión y del panel administrativo. |
| src/js/auth/ | Inicio de sesión, gestión de sesión, cierre de sesión y protección de vistas. |
| src/js/services/ | Solicitudes a DummyJSON y procesamiento de respuestas HTTP. |
| src/js/modules/ | Interacción de cada módulo con los formularios, listados y eventos de UI. |
| src/js/utils/ | Funciones compartidas de validación, carga visual, avisos y errores. |

| Documento de Planificación del Proyecto Frontend | Página 20 |
| --- | --- |

| JOBCONNECT: SISTEMA DE EMPLEABILIDAD - PLANIFICACIÓN | VERSIÓN 1.0 |
| --- | --- |

23. Pantallas necesarias

Tabla 15: Pantallas, usuarios y acciones

| Pantalla | Usuario | Función | Datos mostrados | Acciones | Requisito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Login | Reclutador | Autenticar | Formulario de usuario y contraseña | Ingresar | RF-01 a RF-04 |
| Dashboard | Reclutador | Navegar y resumir | Accesos rápidos y estado | Abrir módulos; logout | RF-10 |
| Candidatos | Reclutador | Gestionar perfiles | Campos de /users (Tabla 4) | Listar, crear, edit, del | RF-05 a RF-09 |
| Vacantes | Reclutador | Gestionar vacantes | Campos de /products (Tabla 5) | Listar, crear, edit, del | RF-05 a RF-09 |
| Empresas | Reclutador | Gestionar clientes | Campos de /carts (Tabla 6) | Listar, crear, edit, del | RF-05 a RF-09 |
| Postulaciones | Reclutador | Gestionar candidaturas | Campos de /posts (Tabla 7) | Listar, crear, edit, del | RF-05 a RF-09 |
| Entrevistas | Reclutador | Registrar notas | Campos de /comments (Tabla 8) | Listar, crear, edit, del | RF-05 a RF-09 |
| Tareas | Reclutador | Controlar pendientes | Campos de /todos (Tabla 9) | Listar, crear, edit, del | RF-05 a RF-09 |

Nota. Cada módulo debe contemplar listado, formulario, edición, eliminación confirmada y estados de carga,éxito y error.

24. Estrategia de ramas 
Se propone GitHub Flow, un flujo ligero basado en ramas. La documentación oficial recomienda trabajar en ramas descriptivas, realizar commits aislados, solicitar revisión mediante pull requests, resolver observaciones y fusionar (GitHub, s. f.-a).

Ramas propuestas para el equipo:
• main: Rama estable e integrable; no se trabaja directamente en ella.

• feature/login y feature/dashboard: Autenticación y navegación principal del sistema.

• feature/candidatos, feature/vacantes, feature/empresas, feature/postulaciones, feature/entrevistas y feature/tareas: Una rama por módulo de negocio.

• feature/ui-responsive: Ajustes visuales compartidos de CSS y adaptabilidad móvil.

• docs/readme y docs/notebooklm: Documentación, manuales y bitácora técnica.

24.1 Reglas de integración:

| • | Crear una rama desde main actualizada para cada funcionalidad independiente. |  |
| --- | --- | --- |
| • | Realizar commits pequeños, completos y descriptivos. |  |
| • | Subir cada rama al repositorio remoto y abrir un pull request (PR). |  |
| Documento de Planificación del Proyecto Frontend |  | Página 21 |

| JOBCONNECT: SISTEMA DE EMPLEABILIDAD - PLANIFICACIÓN |  | VERSIÓN 1.0 |
| --- | --- | --- |
| • | Solicitar revisión de al menos otro integrante. |  |
| • | Resolver conflictos y observaciones antes de fusionar. |  |
| • | Eliminar la rama local y remota una vez integrada. |  |
| • | Garantizar que todos los integrantes tengan contribuciones propias verificables en el repositorio. |  |
| Documento de Planificación del Proyecto Frontend |  | Página 22 |

| JOBCONNECT: SISTEMA DE EMPLEABILIDAD - PLANIFICACIÓN | VERSIÓN 1.0 |
| --- | --- |

25. Convención de commits

Se utilizarán prefijos semánticos para reconocer la intención de cada cambio en el historial de Git (GitHub, s.

f.-a):

•	feat: agregar formulario de inicio de sesión

•	feat: implementar listado de candidatos

•	feat: agregar creación de vacantes

•	fix: corregir validación del token en rutas protegidas

•	fix: manejar error al eliminar un registro

•	style: mejorar diseño responsivo del dashboard

•	docs: agregar planificación del proyecto

•	docs: completar README

•	refactor: centralizar llamadas a la API

26. Distribución del trabajo

Tabla 16: Matriz preliminar de asignación

| Actividad | Responsable | Rama | Sesión | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investigación y planificación | [ASIGNAR] | docs/notebooklm | Día 1 | Documento y fuentes | Pendiente |
| Login y protección | [ASIGNAR] | feature/login | Día 2 | Commits, PR y prueba | Pendiente |
| Dashboard | [ASIGNAR] | feature/dashboard | Día 2 | Navegación funcional | Pendiente |
| Candidatos (CRUD) | [ASIGNAR] | feature/candidatos | Día 2 | CRUD y pruebas | Pendiente |
| Vacantes (CRUD) | [ASIGNAR] | feature/vacantes | Día 2 | CRUD y pruebas | Pendiente |
| Empresas (CRUD) | [ASIGNAR] | feature/empresas | Día 2 | CRUD y pruebas | Pendiente |
| Postulaciones (CRUD) | [ASIGNAR] | feature/postulaciones | Día 2 | CRUD y pruebas | Pendiente |
| Entrevistas (CRUD) | [ASIGNAR] | feature/entrevistas | Día 2 | CRUD y pruebas | Pendiente |
| Tareas (CRUD) | [ASIGNAR] | feature/tareas | Día 2 | CRUD y pruebas | Pendiente |
| UI responsiva | [ASIGNAR] | feature/ui-responsive | Día 2-3 | Pruebas visuales | Pendiente |
| README y cierre | [ASIGNAR] | docs/readme | Día 3 | README y entregables | Pendiente |

Nota. No se asignan responsables sin acuerdo del equipo. Erian Badilla Fallas, Eiker Abarca Murillo, Wayner

Villalobos Arauz y Palolo deben participar activamente.

| Documento de Planificación del Proyecto Frontend | Página 23 |
| --- | --- |

| JOBCONNECT: SISTEMA DE EMPLEABILIDAD - PLANIFICACIÓN | VERSIÓN 1.0 |
| --- | --- |

27. Plan de las tres sesiones

Tabla 17: Plan de ejecución por sesión

| Sesión | Tareas de la sesión | Responsable | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Día 1 | Investigar fuentes; definir dominio, módulos, endpoints, requisitos, flujo de autenticación, estructura de carpetas y ramas; crear repositorio Git. | [Equipo] | Planificación y repositorio remoto | En curso |
| Día 2 | Implementar inicio de sesión, protección de vistas, dashboard principal, seis módulos CRUD, control de errores y bitácora técnica mediante ramas. | [Equipo] | Aplicación funcional y Pull Requests | Pendiente |
| Día 3 | Ejecutar pruebas del sistema, corregir incidencias, completar README.md, redactar documento reflexivo, video expositivo, infografía y entrega. | [Equipo] | Paquete de entrega completo | Pendiente |

| Documento de Planificación del Proyecto Frontend | Página 24 |
| --- | --- |

| JOBCONNECT: SISTEMA DE EMPLEABILIDAD - PLANIFICACIÓN | VERSIÓN 1.0 |
| --- | --- |

28. Plan de pruebas

Tabla 18: Casos mínimos de prueba

| ID | Caso de Prueba | Acción ejecutada | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Login correcto | Ingresar credenciales públicas válidas. | Token guardado en localStorage y redirección al dashboard. |
| P-02 | Login incorrecto | Ingresar credenciales erróneas o vacías. | Mensaje claro de error en UI; token no se guarda. |
| P-03 | Acceso sin token | Intentar abrir URL protegida (ej: candidatos). | Redirección inmediata al login. |
| P-04 | Cierre de sesión | Seleccionar opción de logout en menú. | Token eliminado de localStorage y redirección a login. |
| P-05 | GET seis módulos | Abrir el listado de cada uno de los módulos. | Datos visibles correctamente o estado vacío controlado. |
| P-06 | POST seis módulos | Enviar formulario válido para creación. | Respuesta mostrada en pantalla y mensaje de éxito. |
| P-07 | PUT autorizado | Editar candidatos, vacantes o empresas clientes. | Payload completo enviado y respuesta procesada. |
| P-08 | PATCH autorizado | Editar campos específicos de postulaciones/tareas. | Solo propiedades modificadas se envían a DummyJSON. |
| P-09 | DELETE | Confirmar eliminación en modal o alerta. | Respuesta isDeleted de la API y retroalimentación en UI. |
| P-10 | Cancelación DELETE | Cancelar la alerta de confirmación. | El registro permanece intacto en pantalla. |
| P-11 | Error de red | Desconectar red o simular caída de la API. | Mensaje aclaratorio, estado de carga finaliza, app estable. |
| P-12 | Error HTTP | Consultar un endpoint inexistente (404). | response.ok controlado y mensaje de error contextual. |
| P-13 | Mensajes de UI | Forzar acciones exitosas y erróneas. | Retroalimentación clara y comprensible al usuario. |
| P-14 | Responsividad UI | Probar la app en móvil, tableta y escritorio. | Sin desbordamiento de contenido ni controles inaccesibles. |
| P-15 | Navegación | Recorrer las pantallas desde el menú. | Menú de navegación consistente y enlaces funcionales. |

Nota. Cada prueba deberá registrar fecha, integrante que la ejecutó, resultado real y su respectiva evidencia.

| Documento de Planificación del Proyecto Frontend | Página 25 |
| --- | --- |

| JOBCONNECT: SISTEMA DE EMPLEABILIDAD - PLANIFICACIÓN | VERSIÓN 1.0 |
| --- | --- |

29. Riesgos y mitigaciones

Tabla 19: Registro inicial de riesgos

| Riesgo identificado | Prob. | Impact o | Medida preventiva / Plan de contingencia |
| --- | --- | --- | --- |
| DummyJSON no persiste cambios | Alta | Alto | Medida preventiva: Informar al usuario la limitación y diseñar estado local temporal. Contingencia: Recargar datos originales de la API y explicar comportamiento. |
| Caída o lentitud de la API | Media | Alto | Medida preventiva: Mostrar siempre estados de carga, timeouts y mensajes claros. Contingencia: Permitir reintentos controlados y documentar la incidencia. |
| Error CORS | Baja | Alto | Medida preventiva: Utilizar endpoints oficiales de DummyJSON y revisar cabeceras. Contingencia: Verificar URL, método y headers; registrar la duda en bitácora. |
| Token inválido en el navegador | Media | Alto | Medida preventiva: Controlar errores 401/403 de la API y validar la sesión local. Contingencia: Eliminar el token guardado y forzar redirección al login. |
| Exposición del token de acceso | Media | Alto | Medida preventiva: No imprimirlo en consola ni interfaz; reducir riesgos de XSS. Contingencia: Forzar cierre de sesión inmediato y corregir vulnerabilidad. |
| Conflictos en Git entre ramas | Media | Medio | Medida preventiva: Mantener ramas pequeñas, enfocadas e integradas frecuentemente. Contingencia: Resolver conflictos en equipo de forma sincrónica. |
| Pocos commits de un integrante | Media | Alto | Medida preventiva: Asignación clara de tareas y seguimiento diario en el equipo. Contingencia: Redistribuir responsabilidades de forma conjunta y documentar. |
| Diseño de UI inconsistente | Media | Medio | Medida preventiva: Definir una guía visual compartida y componentes comunes. Contingencia: Revisión visual final de la interfaz antes de la entrega. |
| Payloads incompatibles | Alta | Alto | Medida preventiva: Validar payloads enviados con la documentación de DummyJSON. Contingencia: Ajustar el mapeo semántico en el servicio sin alterar la API. |
| Falta de tiempo en sesiones | Media | Alto | Medida preventiva: Priorizar requisitos obligatorios y fijar metas diarias claras. Contingencia: Reducir mejoras estéticas opcionales, nunca requisitos. |

| Documento de Planificación del Proyecto Frontend | Página 26 |
| --- | --- |

| JOBCONNECT: SISTEMA DE EMPLEABILIDAD - PLANIFICACIÓN | VERSIÓN 1.0 |
| --- | --- |

30. Bitácora de NotebookLM

Tabla 20: Plantilla de registro de consultas

| Fecha | Integrante | Fase | Problema / Pregunta formulada | Fuente y Solución aplicada / Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | [Equipo] | Planificación | Plantilla para registrar las consultas técnicas realizadas a NotebookLM durante el proyecto. Se deben documentar preguntas, fuentes y soluciones aplicadas. | Consumo de DummyJSON / Pendiente de completar por el equipo. |

30.1 Ejemplos de preguntas útiles:

| • • • • • | "Según MDN y DummyJSON, ¿qué validaciones debo realizar después de ejecutar fetch antes de procesar response.json()?" "¿Qué diferencia práctica existe entre PUT y PATCH y cuáles módulos de JobConnect admiten cada método según el enunciado?" "¿Cómo debe viajar un Bearer Token en el encabezado Authorization y qué respuesta debe controlar la interfaz si deja de ser válido?" "¿Qué campos reales del recurso /carts pueden adaptarse a empresas clientes sin alterar la estructura de DummyJSON?" "¿Qué pasos de una entrevista estructurada requieren trazabilidad y cómo pueden representarse mediante /comments en este prototipo?" |
| --- | --- |

31. Limitaciones conocidas

| • | DummyJSON no conserva permanentemente las operaciones POST, PUT, PATCH y DELETE (las |  |
| --- | --- | --- |
| mutaciones son simuladas). |  |  |
| • | El sistema es únicamente frontend y no posee una base de datos propia para persistencia empresarial. |  |
| • | La autenticación y la protección de vistas mediante Auth Guard tienen fines estrictamente demostrativos en |  |
| cliente. |  |  |
| • | El token se almacena en localStorage por requisito del enunciado, conociendo el riesgo de seguridad |  |
| frente a XSS. |  |  |
| • | Los recursos de DummyJSON se adaptan semánticamente a empleabilidad y no constituyen modelos |  |
| empresariales reales. |  |  |
| • | Los cambios simulados pueden desaparecer por completo al recargar la página o volver a consultar la API. |  |
| • | La plataforma no realiza contrataciones, ofertas, verificaciones legales ni decisiones de selección reales. |  |
| • | Los campos de candidatos provienen de datos de prueba (/users) y no representan expedientes reales. |  |
| Documento de Planificación del Proyecto Frontend |  | Página 27 |

| JOBCONNECT: SISTEMA DE EMPLEABILIDAD - PLANIFICACIÓN | VERSIÓN 1.0 |
| --- | --- |

32. Entregables del proyecto

Tabla 21: Control de entregables

| Entregable | Estado | Responsable | Enlace o evidencia de entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documento de planificación | Listo para revisión | Equipo de desarrollo | Este archivo PDF | Completar repositorio y nombres definitivos antes de la entrega final. |
| Repositorio Git | Pendiente | [Equipo] | [Por definir] | No afirmar la creación sin un enlace remoto funcional. |
| Aplicación frontend | Pendiente | [Equipo] | [Por definir] | Día 2-3. Incluye login, dashboard y seis módulos. |
| Inicio de sesión (Login) | Pendiente | [Equipo] | [Por definir] | Autenticación, token en localStorage y Auth Guard. |
| Seis módulos CRUD | Pendiente | [Equipo] | [Por definir] | Implementación de los seis CRUD utilizando Fetch API. |
| Bitácora de NotebookLM | Preparada | [Equipo] | Sección 30 del documento | Registrar las consultas técnicas reales efectuadas. |
| Video de presentación | Pendiente | [Equipo] | [Por definir] | Exposición del sistema y flujo técnico (Día 3). |
| Infografía del dominio | Pendiente | [Equipo] | [Por definir] | Diseño gráfico sobre el dominio de empleabilidad (Día 3). |
| README.md | Pendiente | [Equipo] | [Por definir] | Instrucciones de instalación y ejecución del proyecto local. |
| Documento reflexivo | Pendiente | [Equipo] | [Por definir] | Ensayo de la experiencia de codesarrollo con IA. |

33. Conclusión

La planificación define el problema, alcance, actores, requisitos, arquitectura, mapeo de datos, autenticación, manejo de errores, estrategia colaborativa y pruebas de JobConnect. Las fuentes técnicas y de empleabilidad sustentan estas decisiones y reducen inconsistencias durante la implementación. Antes de iniciar el Día 2, el equipo debe aprobar el mapeo de campos, asignar responsables y crear el repositorio; después priorizaráautenticación, navegación y servicios compartidos antes de completar los seis módulos.

| Documento de Planificación del Proyecto Frontend | Página 28 |
| --- | --- |

| JOBCONNECT: SISTEMA DE EMPLEABILIDAD - PLANIFICACIÓN | VERSIÓN 1.0 |
| --- | --- |

34. Referencias bibliográficas (Normas APA 7) 
Business.gov.uk. (s. f.). Recruiting people for your business. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de 	https://www.business.gov.uk/support/employment-skills/recruiting-people-for-your-business/ Chartered Institute of Personnel and Development. (2024, 11 de noviembre). Selection methods.

https://www.cipd.org/uk/knowledge/factsheets/selection-factsheet/ 
DummyJSON. (s. f.-a). Auth. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de https://dummyjson.com/docs/auth DummyJSON. (s. f.-b). Carts. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de https://dummyjson.com/docs/carts DummyJSON. (s. f.-c). Comments. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de 
	https://dummyjson.com/docs/comments 
DummyJSON. (s. f.-d). Posts. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de https://dummyjson.com/docs/posts DummyJSON. (s. f.-e). Products. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de 
	https://dummyjson.com/docs/products 
DummyJSON. (s. f.-f). Todos. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de https://dummyjson.com/docs/todos DummyJSON. (s. f.-g). Users. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de https://dummyjson.com/docs/users Dusseault, L., & Snell, J. (2010). PATCH method for HTTP (RFC 5789). RFC Editor.

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5789 
GitHub. (s. f.-a). GitHub flow. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de 
	https://docs.github.com/en/get-started/using-github/github-flow 
GitHub. (s. f.-b). Quickstart for repositories. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de 
	https://docs.github.com/en/repositories/creating-and-managing-repositories/quickstart-for-repositories JobConnect. (s. f.). Sistema para Empresa de Empleabilidad: Plataforma web JobConnect - Consumo de 	servicios con Fetch API [Documento de trabajo no publicado].

Jones, M., & Hardt, D. (2012). The OAuth 2.0 authorization framework: Bearer token usage (RFC 6750). RFC 	Editor. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6750 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (s. f.). Programa Nacional de Empleo - PRONAE. Recuperado el 24 	de agosto de 2026, de https://www.mtss.go.cr/empleo-formacion/pronae.html 
Mozilla Developer Network. (s. f.-a). async function. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de 
	https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/async_function 
Mozilla Developer Network. (s. f.-b). PATCH. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de 
	https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Reference/Methods/PATCH 
Mozilla Developer Network. (s. f.-c). PUT. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de 
	https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Reference/Methods/PUT 
Mozilla Developer Network. (s. f.-d). Response.ok. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de 
	https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Response/ok

| Documento de Planificación del Proyecto Frontend | Página 29 |
| --- | --- |

| JOBCONNECT: SISTEMA DE EMPLEABILIDAD - PLANIFICACIÓN | VERSIÓN 1.0 |
| --- | --- |

Mozilla Developer Network. (s. f.-e). Using the Fetch API. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de 	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API/Using_Fetch

Mozilla Developer Network. (s. f.-f). Window.localStorage. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de 	https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Window/localStorage

Organización Internacional del Trabajo. (2016, 26 de enero). The role of employment service providers: Guide 	to anticipating and matching skills and jobs (Vol. 4).

https://www.ilo.org/publications/role-employment-service-providers-guide-anticipating-and-matching-skills

Organización Internacional del Trabajo. (2025, 30 de julio). How to support an employer? Manual for 	managerial and operational teams in PES.

https://www.ilo.org/publications/how-support-employer-manual-managerial-and-operational-teams-pes

OWASP Foundation. (s. f.). HTML5 security cheat sheet. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de 	https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/HTML5_Security_Cheat_Sheet.html

Vite. (s. f.). Getting started. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de https://vite.dev/guide/

35. Lista final de verificación (Checklist de cumplimiento)

| • | Cumple: Descripción del sistema completa. |  |
| --- | --- | --- |
| • | Cumple: Tabla de módulos y endpoints completa, con métodos exactos. |  |
| • | Cumple: Requerimientos funcionales RF-01 a RF-10 y RNF-01 a RNF-09 incluidos. |  |
| • | Cumple: Flujo de autenticación definido rigurosamente. |  |
| • | Cumple: Resumen del dominio de empleabilidad formalmente redactado. |  |
| • | Cumple: Estructura de carpetas detallada y modular. |  |
| • | Cumple: Estrategia de ramas, commits y reglas de integración de Git. |  |
| • | Cumple: Matriz preliminar de distribución de trabajo. |  |
| • | Cumple: Planificación del cronograma por sesiones. |  |
| • | Cumple: Plan de pruebas exhaustivo con 15 casos clave. |  |
| • | Cumple: Matriz de riesgos y planes de mitigación/contingencia. |  |
| • | Cumple: Bitácora preparada de NotebookLM. |  |
| • | PENDIENTE: Crear el repositorio e incorporar su enlace final. |  |
| • | PENDIENTE: Asignar responsables definitivos a cada actividad. |  |
| • | PENDIENTE: Confirmar el nombre completo de Palolo para la versión profesional final. |  |
| Documento de Planificación del Proyecto Frontend |  | Página 30 |